План волонтерских работ  на 2019 год.

| Вид работ | Место проведения работ | Сроки проведения работ | Необходим количество человек | Необходимое оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закладка питомника. Гряды под посадку желудей и посев | Дендропарк | Май-июнь | 10-15 | Лопаты, грабли, перчатки. |
| Прополка, полив культурных растений, расколка и укладка дров | Дендропарк | Май-июль | 10-15 | Лопаты, грабли, перчатки. |
| Посадка лесных культур | Куров –Борское лес-во | Май, сентябрь | Неограниченное | Лопаты, меч Колесова, перчатки, ведра |
| Сбор сырья для приготовления фитосборов | Дендропарк | Июнь-август | 10-15 | Перчатки, инвентарь, мешки, секаторы |
| Обустройство «Тропы босых». | Дендропарк | Май-июнь | 10-15 | Лопаты, топоры, перчатки, мешки. |
| Расширение аптекарского огорода | Дендропарк | Май-июнь | 5-10 | Лопаты, грабли, перчатки. |
| Замена прогнивших и сломанных настилов с одновременной расчисткой тропы. | Тропа «В гости к бурому медведю» | Июнь-август | 10-15 | Топоры, перчатки, доски, гвозди. |
| Демонтаж и вынос настилов | Тропа «В гости к бобрам» | Май – сентябрь | 10-15 | Пилы, лопаты, топоры, перчатки, доски, гвозди. |
| Расчистка от кустарника, сухостоя вдоль дорог | Придорожные полосы | Июнь-август | 10-15 | бензопилы, топоры, перчатки |
| Расчистка тропы и установка информацион. стендов и указателей | Тропа «Вдоль линии фронта» | Июнь-август | 5-10 | Пилы, лопаты, топоры, перчатки |
| Полная замена источника и купели с лестницей и настилами | Источник Серафима Саровского | Май – сентябрь | 5-10 | Пилы, лопаты, топоры, перчатки |
| Замена деревянных настилов, лестницы, чистка и ремонт колодца | Источник в Желюхово | Май – сентябрь | 5-10 | Топоры, перчатки, доски, гвозди. |
| Расчистка Городища Бакланово | ЭЦ «Бакланово» | Май-октябрь | 10-15 | Грабли, лопаты, бензопилы, топоры, перчатки |
| Расчистка маршрута тропы | Дер.Городище | Май-октябрь | 10-20 | Грабли, лопаты, бензопилы, топоры, перчатки |
| Расчистка маршрута тропы | Оз.Дго | Май-октябрь | 10-20 | Грабли, лопаты, бензопилы, топоры, перчатки |
| Установка аншлагов на тропе | Оз.Дго | Июнь-сентябрь | 10-15 | Грабли, лопаты, бензопилы, топоры, перчатки |
| Установка аншлагов | Дер.Городище | Май | 5-7 | Грабли, лопаты, бензопилы, топоры, перчатки |
| Покраска забора, уборка территории от мусора | Слободская ярмарка п.Пржевальское | Май-июнь | 5-10 | Грабли, кисточки, краска, перчатки, мусорные мешки |
| Обрезка и уборка кустарника | Вольерный комплекс в Городище | Май-июнь | 5-10 | Грабли, лопаты, бензопилы, топоры, перчатки |
| Ремонт заграждения и укладка еревянных настилов | Вольерный комплекс у лошадей Пржевальского | Май-июль | 10-20 | Топоры, перчатки, доски, гвозди. |
| Ремонт полов, стен, смывка потолка | Столовая ЭЦ «Бакланово» | Май-июнь | 10-15 | Маски, перчатки, тряпки, дрель |
| Борьба с борщевиком Сосновского | Петровское, Баклановское лесничество | Май-июль | 10-15 | Лопаты, топоры, перчатки, спички |
| Уборка мусора | Территория национального парка | Май-октябрь | 10-20 | Перчатки, мешки для мусора |